项目资金使用总表

| 序号 | 建设项目名称 | 承担主体名称 |  | 建设 地点 | 建设内容 |  | 产业发展预期成效 | 联农带农 预期成效 | 总投资（万元） |  |  |  | 是否属于产业强村建设项目 |  | 项目建设期限 （始止年月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 主要建设内容 | 中央财政奖补资金支持建设内容 |  |  | 合计 | 中央财政奖补资金 | 撬动地方财政资金 | 撬动自筹资金 |  |  |  |
| 1 | 一期项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 黄桃果干罐头等产品深加工项目 | 连云港时若农业科技有限公司 |  | 连云港市赣榆区石桥镇工业园 | 1.厂房改造及无尘化装修； 2.黄桃果干生产线设备（中央财政）； 3.黄桃罐头生产线设备； 4.水电辅助设施设备； 5.实验室建设及仪器采购。 | 黄桃果干生产线设备：200万元（中央财政200万元），含原料平衡机组1台、蒸养生产线1条、覆膜包装机1台、给袋式包装机1台、杀菌机1台、快速脱水生产线1条、货架若干。 | 预计可形成年产1200 吨黄桃深加工制品的生产能力，实现年销售收入3000万元，实现从初级黄桃鲜果销售到高附加值精深加工产品的转变，延伸黄桃产业链。可生产黄桃果干、黄桃罐头、果脯等多系列产品。 | 预计吸纳周边100余名村民就业。 | 600 | 200 | 0 | 400 | 否 |  | 2026年5月-2026年11月 |
| 1.2 | 黄桃废水回收利用项目 | 江苏时若生物技术有限公司、石桥村股份经济合作社 |  | 连云港市赣榆区石桥镇石桥村 | 1.蓄水池建设； 2.废水处理相关设施设备（中央财政）； 3.黄桃废水实验室器材采购； 4.水电道路基础配套。 | 废水处理相关设施设备：80万（中央财政80万元），含废水过滤设备2台、污水提升泵4台、管道铺设1批。 | 建成黄桃废水处理实验室及黄桃废水处理蓄水池等主体设施，为后续废水资源化利用筑牢基础。 | 预计吸纳本村80余名村民参与基建工作，降低地方污水管网压力，优化本地农田生态环境。 | 550 | 80 | 0 | 470 | 是 |  | 2026年5月-2026年11月 |
| 1.3 | 400亩黄桃标准化种植示范基地建设项目 | 石桥村股份经济合作社、连云港农联种植合作社 |  | 连云港市赣榆区石桥镇石桥村 | 1.种植区域标准化改造； 2.滴灌管网及灌溉设备采购（中央财政）； 3.监测设备采购； 4.专家聘请及技术培训。 | 滴灌管网及灌溉设备：20万元（中央财政20万元），含滴灌主管网1000 米、支管网2000米、灌溉水泵4台等。 | 发挥400 亩黄桃标准化基地核心引领作用，重点推进品种更新（引进优质黄桃品种3-5 个，替换老旧品种）、树体管理（开展整形修剪、病虫害防治、老枝更新等技术推广）、花果管理（推行疏花疏果、套袋技术，提升果实品质）、肥水管理（采用精准水肥一体化模式，根据监测数据科学施肥浇水）、病虫害防控（推广绿色防控技术， 配备监测设备，实现早发现、早防治）、智能化管理（依托监测设备实现灌溉、施肥、防控智能化调控），全方位提升整个黄桃产业科技含量和商品率，带动全镇黄桃种植标准化、规范化发展。 | 带动改善周边桃农种植条件，发挥示范引领作 用，为后续技术培训提供标准化场地，带动周边桃农学习标准化种植技术，提升 种植效益。 | 50 | 20 | 0 | 30 | 是 | 2026年5月-2026年12月 |  |
| 2 | 二期项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 黄桃初加工能力提升项 目 |  | 江苏时若食品科技有限公司 | 连云港市赣榆区石桥镇工业园 | 1.钢结构厂房建设； 2.分拣生产设备购买； 3.初加工自动化设备购买（中央财政）； 4.初加工配套设施； 5.冷藏库建设（1500㎡）； 6.冷库建设（3000㎡）； 7.配电配套设备。 | 初加工自动化设备：350万元（中央财政350万元），含蒸汽去皮机1台，高压蒸汽锅炉一台、全自动蒸锅一台、全自动真空机一台、自动挖核机2台、单冻机一台。 | 一是具备专业化果实分拣分级能力。二是进一步提升黄桃及黄桃产品的存储能力。三是显著提升黄桃鲜果到黄桃冻瓣的加工能力，完善加工产业链条。 | 年新增收购黄桃3000吨，带动100余户桃农稳定销售，新增50 余个就业岗位。 | 1400 | 350 | 0 | 1050 | 否 | 2027年4月-2027年11月 |  |
| 2.2 | 黄桃废水养殖微藻项目 |  | 连云港时若农业科技有限公司、石桥村股份经济合作社 | 连云港市赣榆区石桥 镇石桥村 | 1.现有厂房改造； 2.微藻养殖大棚建设（10000 ㎡）； 3.工厂化养殖区建设（8100 ㎡）； 4.核心设备采购：（中央财政） 5.微藻生产设备购买； 6.实验仪器及相关设施设备采购； 7.废水预处理设备建设。 | 核心设备采购： 350万元（中央财政350万元），含管道式光生物反应器定制型， 15台、微藻培育槽18 个，碟片式离心机，2台、高速离心喷雾干燥机1台。 | 搭建“废水预处理—微藻养殖—干燥成粉—淤泥成肥”和“废水预处理—微藻养殖—藻类育渔—反哺桃业”两条废水资源化利用工艺链，实现常态化、规模化运营，该工艺已通过前期小试、中试，技术成熟可行（详见下文技术可行性说明）。 | 彻底解决黄桃加工废水污染问题，招聘40 余名本地农户就业，微藻产物低价供应桃农作为有机肥，降低种植成本，预计带动全镇桃农增收3000万元。 | 1400 | 350 | 0 | 1050 | 是 | 2027年4月-2027年11月 |  |
| 3 | 总计 |  |  |  |  |  |  |  | 4000 | 1000 | 0 | 3000 |  |  |  |